APPENDIX A8 - OK Computer Runbook (Canonical Overlay, Aligned)

V5.0.2 | Date: 2025-12-24 | Pilot: Yên Lạc

Mục tiêu: Go-live không cháy (chạy được, có cầu dao, có quay lui, có SLA phản ứng).

# 1. Phạm vi và nguyên tắc khóa

Append-only (chỉ ghi thêm, không sửa lịch sử): mọi thay đổi đi qua event ledger (sổ sự kiện).

Canonical event_code dùng prefix EVT_*; mọi tên cũ coi là alias (tên thay thế).

house_lifecycle_status luôn UPPERCASE: SHADOW→QUALIFIED→CLAIMED→FINANCIAL→GOLDEN.

Canonical metric về bằng chứng: evidence_pass_rate (risk_evidence_pass_rate là alias).

No Evidence + Bad Evidence No Pay: không bằng chứng hoặc bằng chứng hỏng thì không trả.

# 2. Artefacts và đường dẫn registry (Registry Map)

Các file dưới là SSOT cho máy (Streamlit/OK Computer) đọc. Đặt trong thư mục /registry của repo:

registry_event_taxonomy_yenlac_v1_7_2025-12-24.yaml (A3/P0.2)

registry_metrics_v5_0_2_extended_with_K7_2025-12-24.csv (A4/P0.3)

registry_metric_alias_v5_0_2_2025-12-24.yaml (PA2 - alias metrics)

registry_gate_matrix_v1_0_2025-12-24.yaml (A7/P1)

registry_causal_edges_k0_k8_yenlac_v1_2_2025-12-24.yaml (A1/P1)

# 3. Data contract - Event Ledger schema tối thiểu

Mọi ingest (nạp) sự kiện phải đảm bảo các trường tối thiểu sau để idempotent (chống lặp) và audit (kiểm toán) được:

| Field | Ý nghĩa | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| event_id | ID sự kiện | UUID hoặc snowflake, duy nhất |
| event_code | Mã sự kiện canonical | EVT_* |
| house_id | Định danh nhà | house_id canonical |
| event_at | Thời điểm xảy ra | ISO8601; theo business calendar |
| ingested_at | Thời điểm nạp | ISO8601 |
| actor_role | Vai trò tác nhân | UST/ADG_PRO/EPC_ADG/FR/HO/... |
| actor_id | ID tác nhân | không dùng PII khi chưa consent |
| evidence_pack_uri | Link gói bằng chứng | ảnh/video/pdf/api |
| payload_json | Payload | phải schema-validate theo event_code |
| idempotency_key | Khóa chống lặp | derive từ (house_id,event_code,actor_id,window) |

# 4. Preflight checklist trước Go-live

Chạy trước khi mở cổng cho xã (tối thiểu 30 phút):

## 4.1 Registry lints (lint = kiểm quy tắc)

Event taxonomy: tất cả event_code match ^EVT_[A-Z0-9_]+$; state_impact dùng UPPERCASE enum.

Metric registry: mọi metric_code duy nhất; unit theo chuẩn (_hours/_days/_vnd/_rate/_pct).

Threshold/Gate: mọi threshold.metric_code phải tồn tại trong metric registry (hoặc alias).

Alias governance: alias không được tạo vòng lặp; canonical phải tồn tại.

Dependency graph: không được cycle (vòng lặp phụ thuộc).

## 4.2 Smoke tests (smoke test = kiểm nhanh)

Nạp 10 event mẫu (EVT_HOUSE_CREATED, EVT_EVIDENCE_UPLOADED, EVT_PAYOUT_REQUESTED...) và đảm bảo state machine chạy đúng.

Tính 5 metric lõi: evidence_pass_rate, fin_dso_days, vam_payout_latency_hours, first_time_right_rate, rework_rate.

Mở dashboard xem kill-switch hiển thị đúng 3 tier (Warning/Throttle/Hard Stop).

# 5. Gate Hardening - No Evidence + Bad Evidence No Pay

Áp dụng gate matrix (A7) để quyết định có trả tiền/cho đi tiếp hay không.

| Gate | Điều kiện | Hành động | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 - Consent/PII | Unconsented_PII_Risk=RED hoặc Pending_Consent_Aging_hours>48 | Hard Stop + xóa PII chưa consent | Data Lead + Risk |
| G1 - Evidence | evidence_pass_rate<ngưỡng hoặc integrity fail | Quarantine job + No Pay | Field Runner |
| G2 - Ops SLA | first_time_right_rate thấp hoặc rework_rate cao | Throttle nhận job mới + audit | Ops Lead |
| G3 - Finance | fin_dso_days vượt ngưỡng hoặc payout_latency tăng | Throttle payout + review split | Finance Controller |

# 6. Kill-switch tiers và Incident SLA

Kill-switch (cầu dao ngắt) dùng 3 tier. SLA dưới đây là cam kết phản ứng (response_time) và hoàn thành hành động (action_time).

| Tier | Trigger | Response time | Action time | Owner | Backup/Escalation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 - Warning | Vàng/Amber: metric chạm ngưỡng cảnh báo | 15 phút | 60 phút | Field Runner | Backup: Deputy Risk; không escalate |
| Tier 2 - Throttle | Đỏ/Red ở 1 nhóm (Ops hoặc Finance) nhưng chưa lan | 5 phút | 30 phút | Ops Lead / Finance Controller | Backup: CFO; escalate CEO nếu >2h chưa gỡ |
| Tier 3 - Hard Stop | Đỏ/Red ở Consent/PII hoặc Fraud hoặc payout sai | 2 phút | 15 phút | Commander | Backup: CEO; escalate HĐQT nếu >1h chưa mở |

# 7. Quarantine workflow (cách ly)

Quarantine (cách ly) là trạng thái tạm dừng xử lý/chi trả cho job/house khi có rủi ro dữ liệu/bằng chứng.

## 7.1 Trigger (khi nào cách ly)

Event payload thiếu trường bắt buộc theo schema của event_code.

Evidence integrity fail (hash mismatch/ảnh trùng/metadata bất thường).

Actor role không hợp lệ (ví dụ UST gửi event thuộc quyền ADG Pro).

Temporal paradox (event_at nằm ngoài business calendar hoặc sau ingested_at quá ngưỡng).

## 7.2 Triage (ai xử)

Field Runner: triage evidence và ops trong 30 phút.

Data Lead: triage schema/alias/unit trong 60 phút.

Finance Controller: triage payout/split/DSO trong 60 phút.

## 7.3 Outcomes (kết quả)

ACCEPT: gỡ quarantine, cho chạy tiếp và trả tiền.

REJECT: hủy job, không trả tiền, log audit.

ESCALATE: nâng Tier (kill-switch) nếu thấy lan rộng.

# 8. Rollback procedures (quay lui)

Rollback dùng khi registry/code/data gây lỗi payout/fraud/kpi. Mục tiêu: quay về trạng thái an toàn trong timebox.

## 8.1 Registry rollback

Điều kiện: alias governance violation hoặc linter fatal error.

Bước: git revert commit → reload registry bản trước → chạy lints + smoke tests.

Timebox: 2 giờ. Owner: Data Lead.

## 8.2 Code rollback

Điều kiện: bug ảnh hưởng payout/fraud detection.

Bước: rollback tag/release → deploy Docker image bản trước → verify kill-switch.

Timebox: 30 phút. Owner: Tech Lead.

## 8.3 Data rollback (ingest/migration)

Điều kiện: ingest sai batch, làm lệch state/kpi.

Bước: đánh dấu batch bad → reprocess từ event ledger append-only → rebuild derived tables.

Timebox: 4 giờ cho pilot 1 xã. Owner: Data Lead.

# 9. Unit Test Spec cho metric engine

Unit test (kiểm thử đơn vị) là điều kiện bắt buộc trước khi merge vào main.

Min coverage: 90%.

Must cover: boundary_null_values (biên null), boundary_zero (biên 0), extreme_high_values (biên cực lớn).

Owner: Data Engineer + QA Lead. Review required: true.

Ví dụ test case cho metric close_rate_pct (tỷ lệ chốt):

Input: lead_count=0, close_count=0 → expected=0 (boundary zero)

Input: lead_count=None → expected=None hoặc 0 theo spec (boundary null)

# 10. Change management (quản trị thay đổi)

Mọi thay đổi registry phải có patch_id và entry trong Patch Ledger.

Alias mới phải đi qua alias governance (2 reviewer tối thiểu).

Release tagging: v5.0.2-YYYYMMDD; kèm checksum registry bundle.

# 11. Checklist go-live (Day-0)

Chạy lints + unit tests + smoke tests PASS.

Kích hoạt gate matrix và kill-switch tiers.

Thiết lập kênh incident: hotline + nhóm chat + escalation list.

Diễn tập 1 case Tier 2 và 1 case Tier 3 (tabletop).

Kết thúc A8 overlay.