D2Com Yên Lạc 2026 – Pilot Plan + Master Data Dictionary (Khắc Bia)

Bản hợp nhất & chuẩn hóa naming | v2.1 | 2025-12-21

Nguồn hợp nhất: (1) Ke_hoach_Pilot_D2Com_YenLac_HDQTv2_0, (2) Master_Data_Dictionary_KhacBia_D2Com_YenLac_v1.1

# A. Luật đặt tên và trục định danh (khóa cứng cho Dev & Data)

MASTER DATA DICTIONARY 'KHẮC BIA' – D2Com Yên Lạc

Bản vá hợp nhất Naming Convention + Gate Hardening + AI Readiness | v1.1 | 2025-12-21

# 0. Lưu ý về phạm vi xác minh

Tài liệu này chuẩn hóa dựa trên: (1) Ke_hoach_Pilot_D2Com_YenLac_HDQTv2_0.docx, (2) Phụ lục Data- House ID (AUSTDOOR). File 'Pilot_YenLac_Checklist_Gate_Hardening_v1.docx' không có trong thư mục hiện tại, nên các mục Gate-Hardening bên dưới được coi là 'bản vá đề xuất'.

# 1. Naming Convention (Luật bất biến cho Dev & Data)

Chuẩn kỹ thuật duy nhất: snake_case (chữ thường + '_').

Cấu trúc khuyến nghị cho KPI/Parameter: {domain}_{entity}_{attribute}_{metric_type}_{unit_or_time}.

Domain prefix (miền): data, ops, fin, risk, tech, sec, sys, legal, hr.

Metric type: count, rate (0-1), pct (0-100), vnd (tiền), flag (bool), status (enum), score, hours/days.

KHÔNG nhét K0–K8 vào tên biến; K0–K8 là metadata (siêu dữ liệu) cho UI/Streamlit.

# 2. Core Entities (Trục định danh)

Nội dung bắt buộc: mọi KPI phải drill-down được về house_id và event_log_id. Các trường dưới đây là khóa chính để AI/học máy bám vào.

| Display Name (VI) | canonical_field_name | Data type | Meaning (for Dev/AI) | Status | PII class |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| House ID (định danh nhà) | house_id | string/uuid | Khóa chính (primary key ¦ khóa chính) của thực thể nhà. | Có trong Phụ lục | Non-PII |
| Trạng thái nhà (lọc mục tiêu) | house_status | enum | active/vacant/under_construction/retired/merged. (Gợi ý bổ sung: renovating, pre_build) | Có trong Phụ lục | Non-PII |
| Giai đoạn xây dựng/cải tạo (mở rộng theo yêu cầu) | house_build_stage | enum | existing/pre_build/under_construction/renovating/newly_built/unknown. Dùng để bắt 'nhà chuẩn bị xây/đang xây/đang cải tạo'. | Bổ sung mới (Patch) | Non-PII |
| Trạng thái vòng đời House_ID (state machine ¦ máy trạng thái) | house_lifecycle_status | enum | SHADOW→VERIFIED→CONSENTED→QUALIFIED→CONVERTED→WARRANTY… | Bổ sung mới (Patch) | Non-PII |
| Danh sách nhãn/segment (tag ¦ nhãn) | house_tag_list_json | json array[string] | Ví dụ: solar_ready, need_finance, premium_door... | Bổ sung mới (Patch) | Non-PII |
| Mức xác thực dữ liệu | data_verify_level | int (0-5) | 0=Shadow (chỉ drone), tăng dần theo mức kiểm chứng. | Bổ sung mới (Patch) | Non-PII |
| Sổ cái sự kiện (event ledger ¦ sổ cái sự kiện) - ID | event_log_id | string/uuid | Mã sự kiện append-only (chỉ ghi thêm). | Bổ sung mới (Patch) | Non-PII |
| Chuỗi địa chỉ chuẩn hóa | master_address_string | string | Full text đã chuẩn hóa (maps/logistics). | Có trong Phụ lục | Non-PII |
| Mã tỉnh/huyện/xã/thôn | admin_province_code / admin_district_code / admin_commune_code / admin_village_hamlet | string | Phục vụ thống kê, lọc địa bàn, join hành chính. | Có trong Phụ lục | Non-PII |
| Tọa độ điểm (GPS point ¦ điểm) | geo_lat / geo_lng | float | Điểm đại diện nhà. Polygon mái (nếu có) dùng field bổ sung. | Có trong Phụ lục | Non-PII |
| Polygon mái (GeoJSON ¦ đa giác) - nếu thu được | roof_polygon_geojson | json | Đa giác mái nhà, chuẩn GeoJSON. (Chưa thấy trong Phụ lục hiện tại) | Bổ sung mới (Patch) | Non-PII |
| Ảnh/bằng chứng hiện trường | evidence_photos | array[string]/json | Danh sách ảnh. No Evidence–No Pay (không bằng chứng không chi tiền). | Có trong Phụ lục (ở mức tối thiểu) | Non-PII |

# 3. Hardening Parameters (Vá lỗ & chốt cứng)

Các tham số hardening là 'cầu dao' chống vỡ trận: Shadow Pricing, Manual Fallback, Evidence Pack. Các field_name dưới đây là canonical (khắc bia).

| Hạng mục | field_name | Type | Meaning | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Shadow Pricing (hạch toán bóng) | fin_shadow_l3_fee_vnd | number | Phí nền tảng/dữ liệu L3 tính nháp trên mỗi job (VND). | Bổ sung mới (Patch) |
| Shadow Pricing | fin_real_margin_vnd | number | Lợi nhuận thực sau khi trừ shadow fee, để tránh lãi ảo. | Bổ sung mới (Patch) |
| Manual Fallback (chạy cơm) | ops_manual_entry_flag | bool | Job nhập tay hay nhập app. | Bổ sung mới (Patch) |
| Manual Fallback | ops_data_latency_hours | number | Độ trễ từ event tới lúc được nhập hệ thống. | Bổ sung mới (Patch) |
| Manual Fallback | ops_fallback_breach_count | int | [KILL-SWITCH] số job nhập tay quá hạn 24h. | Bổ sung mới (Patch) |
| Evidence Pack (bộ bằng chứng số) | risk_evidence_score | int (0-100) | Điểm chấm tự động bộ bằng chứng. | Bổ sung mới (Patch) |
| Evidence Pack | risk_geo_deviation_meters | number | Độ lệch GPS thợ so với tọa độ house_id. | Bổ sung mới (Patch) |
| Evidence Pack | risk_img_metadata_valid_flag | bool | Ảnh còn metadata gốc hay đã bị chỉnh sửa. | Bổ sung mới (Patch) |

# 4. Gate Checklist – Tick-to-Pass

## 4.1 GATE-0 READY-TO-LAUNCH (D-14)

Tick-to-pass trước Go-Live. PASS 100% mới được triển khai thực địa.

| Hạng mục | field_name | Type | Validation Rule | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schema dữ liệu đã khóa | sys_schema_locked_flag | bool | TRUE mới được Go-Live | Bổ sung mới |
| Shadow coverage | data_shadow_coverage_pct | number (0-100) | >=95% | Bổ sung mới |
| Mẫu HĐ điện tử | legal_contract_template_ready_flag | bool | TRUE | Bổ sung mới |
| Ví hạch toán bóng | fin_shadow_wallet_active_flag | bool | TRUE | Bổ sung mới |
| Roster nhập liệu dự phòng | ops_clerk_roster_count | int | >=2 | Bổ sung mới |
| Evidence config | tech_app_evidence_config_mode | string(enum) | ='blocking' | Bổ sung mới |
| Audit log | sec_audit_log_enabled_flag | bool | TRUE | Bổ sung mới |
| Core team fill rate | hr_core_team_fill_rate_pct | number(0-100) | =100 | Bổ sung mới |

## 4.2 GATE-1 VALIDATION (D+90) – Daily Monitor

Dashboard vận hành ngày: mục tiêu/kill-switch theo ngưỡng đã khóa.

| Hạng mục | field_name | Type | Target / Kill threshold | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verified L2 count | data_verified_l2_count | int | Target theo kế hoạch | Bổ sung mới (vì file Pilot chỉ có verified_house_id_count tổng) |
| Evidence pass rate | risk_evidence_pass_rate | rate(0-1) | >0.98 | Bổ sung mới (alias với evidence_pass_rate) |
| DSO | dso_days | number | [KILL] >7 | Đã có trong Pilot KPI (dso_days) |
| Unit profit margin | fin_unit_profit_margin_pct | pct(0-100) | >0 | Bổ sung mới (Pilot có fin_unit_profit_margin_pct) |
| Orphan job count | data_orphan_job_count | int | =0 | Bổ sung mới |
| Reconcile diff | fin_reconcile_diff_vnd | number | =0 | Bổ sung mới |
| SLA ontime | ops_sla_ontime_rate | rate(0-1) | >0.90 | Đã có trong Pilot KPI |
| First time right | ops_first_time_right_rate | rate(0-1) | >0.85 | Đã có trong Pilot KPI |
| Kill switch status | sys_kill_switch_status | string(enum) | ='safe' | Bổ sung mới |

## 4.3 GATE-1.5 SCALE-READY (END-2026)

Bộ tiêu chí nhân bản mô hình xã-in-a-box; đo tươi mới dữ liệu, tự động hóa, và compliance consent.

| Hạng mục | field_name | Type | Meaning/Target | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xã-in-a-Box | ops_replication_package_ready_flag | bool | TRUE | Bổ sung mới |
| Auto capture rate | tech_auto_capture_rate | rate(0-1) | Càng cao càng tốt | Bổ sung mới |
| Data freshness score | data_freshness_score | int(0-100) | Ngưỡng do HĐQT đặt | Bổ sung mới (Pilot đã có data_age_median_days) |
| Consent revoked count | legal_consent_revoked_count | int | Theo dõi rủi ro | Bổ sung mới |
| Last verified time | last_verified_at | datetime | Đã có trong Phụ lục (data decay) | Có trong Phụ lục |
| Data expiry date | data_expiry_date | date | Đã có trong Phụ lục (data decay) | Có trong Phụ lục |

# 5. Patch AI Readiness

Data Decay (dữ liệu lỗi thời): dùng last_verified_at + data_expiry_date để lọc dữ liệu quá hạn khi huấn luyện (training | huấn luyện) model.

Entity Resolution (hòa giải định danh): tách House_ID (vật lý) và User/Party (con người). Một house_id có thể gắn nhiều user/party.

Gợi ý fields có sẵn trong Phụ lục: household_id, role_in_household, party_id, zalo_user_id_hash (hash | băm định danh).

# 6. Pilot KPI Parameters – chuẩn hóa tên + đơn vị

Bảng đối chiếu tên biến giữa Pilot và Canonical (khắc bia). Nếu Pilot dùng tên khác, phải map về Canonical trước khi tính KPI.

| Trong Pilot (cũ) | Trong Khắc Bia (cũ) | Canonical (chốt) | Ghi chú vá lỗi |
| --- | --- | --- | --- |
| shadow_house_id_coverage | data_shadow_coverage_pct | data_shadow_coverage_pct | Chốt dạng % (0-100) để dùng cho Gate-0; shadow_house_id_coverage coi là alias cũ. |
| verified_house_id_count | data_verified_l2_count | data_verified_l2_count | Gate & KPI dùng chung 1 tên để không đếm 2 lần. |
| bank_approval_time | bank_approval_time_hours | bank_approval_time_hours | Bổ sung đơn vị giờ, tránh hiểu sai ngày/giờ. |
| state_transition_latency | state_transition_latency_hours | state_transition_latency_hours | Bổ sung đơn vị giờ; thống nhất với Metric Specs. |
| complaint_resolution_time | complaint_resolution_time_hours | complaint_resolution_time_hours | Khóa đơn vị giờ. |
| crisis_alert_level | crisis_alert_count | crisis_alert_count | Pilot nói level nhưng hệ thống đo chuẩn là count; nếu cần level thì thêm crisis_alert_level_status (future). |
| fin_dso_days (Gate-1) | dso_days (Pilot) | dso_days | Chọn dso_days làm canonical theo Pilot V2.0; fin_dso_days là alias không dùng. |
| Verified_NoConsent_Count | unconsented_pii_risk | unconsented_pii_risk + pending_consent_aging_hours | Áp dụng patch A: không lưu PII khi chưa consent; >48h phải xin/xóa. |
| ADGPro_Churn_Rate | adgpro_wallet_share | adgpro_wallet_share | Áp dụng patch B. |
| Cost_per_Verified_ID | direct_cost_per_id + yield_per_id | direct_cost_per_id + yield_per_id | Áp dụng patch C. |
| avg_order_value_vnd | (không có) | avg_order_value_vnd | Bổ sung vào Master Data (Patch D-01). |

Alias map (Pilot → Canonical) để hỗ trợ migrate dần trong code/dashboard.

| Original (Pilot) | Canonical | Note |
| --- | --- | --- |
| action_per_session | action_per_session |  |
| adgpro_active_count | adgpro_active_count |  |
| adgpro_pass_rate | adgpro_pass_rate |  |
| adgpro_wallet_share | adgpro_wallet_share |  |
| anc_active_nodes | anc_active_nodes |  |
| bank_approval_rate | bank_approval_rate |  |
| bank_approval_time | bank_approval_time_hours | Bổ sung đơn vị giờ. |
| cancel_rate_post_close | cancel_rate_post_close |  |
| citizen_active_count | citizen_active_count |  |
| close_rate | close_rate |  |
| complaint_resolution_time_hours | complaint_resolution_time_hours |  |
| consent_rate | consent_rate |  |
| consent_via_app_rate | consent_via_app_rate |  |
| crisis_alert_count | crisis_alert_count |  |
| ctv_active_count | ctv_active_count |  |
| data_fraud_rate | data_fraud_rate |  |
| dedup_merge_rate | dedup_merge_rate |  |
| direct_cost_per_id | direct_cost_per_id |  |
| discount_rate | discount_rate |  |
| dso_days | dso_days |  |
| epc_adg_active_count | epc_adg_active_count |  |
| epc_first_time_right | epc_first_time_right |  |
| epc_utilization | epc_utilization |  |
| evidence_pass_rate | evidence_pass_rate |  |
| evidence_upload_compliance | evidence_upload_compliance |  |
| field_runner_efficiency | field_runner_efficiency |  |
| financing_penetration | financing_penetration |  |
| gate_checklist_pass_rate | gate_checklist_pass_rate |  |
| gov_support_score | gov_support_score |  |
| headcount_total_fte | headcount_total_fte |  |
| house_id_match_rate | house_id_match_rate |  |
| l1_margin_per_job | l1_margin_per_job |  |
| l2_cross_sell_rate | l2_cross_sell_rate |  |
| launch_blocker_count | launch_blocker_count |  |
| lead_citizen_org_rate | lead_citizen_org_rate |  |
| lead_platform_rate | lead_platform_rate |  |
| lead_source_ctv_rate | lead_source_ctv_rate |  |
| lead_submission_share | lead_submission_share |  |
| lead_valid_rate | lead_valid_rate |  |
| lost_reason_distribution | lost_reason_distribution |  |
| net_cash_burn_weekly | net_cash_burn_weekly |  |
| pending_consent_aging_hours | pending_consent_aging_hours |  |
| permit_approval_latency_days | permit_approval_latency_days |  |
| pilot_investment_budget_vnd | pilot_investment_budget_vnd |  |
| prepaid_rate | prepaid_rate |  |
| referral_rate | referral_rate |  |
| rework_rate | rework_rate |  |
| shadow_house_id_coverage | shadow_house_id_coverage |  |
| sla_breach_rate | sla_breach_rate |  |
| state_transition_latency | state_transition_latency_hours | Bổ sung đơn vị giờ. |
| stockout_rate | stockout_rate |  |
| stuck_rate_critical | stuck_rate_critical |  |
| supply_time_lag_days | supply_time_lag_days |  |
| tcr_trust_conversion_rate | tcr_trust_conversion_rate |  |
| top_gov_endorsement_status | top_gov_endorsement_status |  |
| training_app_completion | training_app_completion |  |
| unconsented_pii_risk | unconsented_pii_risk |  |
| ust_dau_rate | ust_dau_rate |  |
| ust_on_duty_rate | ust_on_duty_rate |  |
| ust_productivity | ust_productivity |  |
| ust_working_capital_turnover_days | ust_working_capital_turnover_days |  |
| vam_payout_latency_hours | vam_payout_latency_hours |  |
| verified_house_id_count | verified_house_id_count |  |
| wallet_view_frequency | wallet_view_frequency |  |
| warranty_lookup_rate | warranty_lookup_rate |  |
| yield_per_id | yield_per_id |  |

# 7. Deprecated (khai tử để khỏi tái nhiễm)

Các tên dưới đây bị khai tử để tránh tái nhiễm. Code/BI không được sinh KPI mới theo tên cũ.

| Old name | Status | Replacement |
| --- | --- | --- |
| verified_no_consent_count | DEPRECATED | Thay bằng unconsented_pii_risk + pending_consent_aging_hours |
| adgpro_churn_rate | DEPRECATED | Thay bằng adgpro_wallet_share |
| cost_per_verified_id | DEPRECATED | Tách direct_cost_per_id + yield_per_id |

# B. Kế hoạch Pilot Yên Lạc (đã map tên biến về Canonical)

KẾ HOẠCH THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH D2Com TẠI XÃ YÊN LẠC (2026)

Trao quyền lợi – Xây tài sản House_ID – Doanh thu tự đến

Phiên bản V2.0 (One-page logic + khung quản trị tham số)

Mục đích tài liệu: trình Hội đồng Quản trị (HĐQT) khung mục tiêu – phương pháp – tổ chức – hệ tham số lõi để quản trị Pilot Yên Lạc theo tư duy bottom-up (quản trị đầu vào để kiểm soát đầu ra).

# 1. Tầm nhìn 5 năm và mục tiêu cốt lõi của Pilot

Tầm nhìn 5 năm: xây 'tài sản dữ liệu địa phương' (House_ID) và hệ vận hành S2B2C có khả năng nhân bản xã–huyện–tỉnh. Doanh thu (GMV) là kết quả; tài sản House_ID + dòng tiền + mạng lưới là nguyên nhân.
MÔ HÌNH VẬN HÀNH CHUẨN HÓA SAU PILOT THÀNH CÔNG

TẦNG 1: HO (PLATFORM)

HO [HO - D2COM OS (Hội Sở)]

Commander -->|Chiến lược & Vốn| HSC_Director

DataCenter -->|Lead & Data| HSC_Ops

FinControl -->|Audit & Payout| HSC_Finance

TẦNG 2: HSC (REGIONAL HUB - CẤP TỈNH )

HSC [HSC - HOME SERVICE CENTER (Căn cứ mẹ)]

HSC_Director[Giám đốc HSC] -->|Quản lý vùng| FR

HSC_Logistics[Kho Vận & RRT] -.->|Cấp hàng/Cứu hộ| FR

HSC_Admin[Admin & Đào tạo] -.->|Support giấy tờ| FR

TẦNG 3: MẶT TRẬN XÃ (CẮM CHỐT)

COMMUNE [TRẠM DỊCH VỤ XÃ (HSC STATION)]

FR[FIELD RUNNER (Trưởng Trạm)

QUAN HỆ CỦA FIELD RUNNER

FR ==>|Quan hệ & Bảo trợ| LocalGov[Chính quyền Xã]

FR -->|Quản lý & Thúc đẩy| UST[UST (Sale)]

FR -->|Điều phối| PRO[ADG Pro (Thợ)]

FR -->|Chăm sóc| ANC[ANC (CTV)]

DÒNG CHẢY GIÁ TRỊ

UST -->|Săn Lead| App((Zalo Mini App))

PRO -->|Thi công| House[Nhà Dân]

HSC_Logistics ==>|Vật tư| House

## Pilot Yên Lạc phải chứng minh 4 động cơ (4 Engines)

Revenue Engine (Động cơ doanh thu): tạo đơn (SOM) lặp lại được; có lớp doanh thu L1 (biên sản phẩm lõi) và thử nghiệm L2 (bán thêm/cross-sell sau khi làm giàu House_ID), chuẩn bị cơ sở dữ liệu để khai thác doanh thu lớp L3, L4 khi dữ liệu House_ID đủ lớn

Ops Engine (Động cơ vận hành): thi công đúng hẹn, ít làm lại (First-Time-Right), chịu tải theo SLA (Service Level Agreement | cam kết mức dịch vụ).

Cash & Incentive Engine (Động cơ dòng tiền & khuyến khích): tiền về đúng nhịp, chi trả theo SLA; quân không rã vì trả chậm hoặc cơ chế thưởng-phạt lệch, kiểm tra mô hình vận hành ANC( Cơ chế chia sẻ lợi ích ) , VAM  ( cơ chế thưởng dựa trên kết quả làm giàu giữ liệu )

Data & Social Engine (Động cơ dữ liệu & xã hội): dữ liệu sạch, chống gian lận; khiếu nại xử nhanh; địa phương không 'tuýt còi'.

# 2. Nguyên tắc bất biến đã chốt (Hard Locks)

KPI lõi tầng HĐQT là 'House_ID State Machine' (Máy trạng thái House_ID): ưu tiên chuẩn hóa dữ liệu và dòng chảy trạng thái trước GMV.

Không lưu PII (Personal Identifiable Information | thông tin định danh cá nhân) khi chưa có Consent (đồng ý). Nếu phát sinh rủi ro PII chưa consent: phải xin consent hoặc xóa theo ngưỡng thời gian.

Audit log phải append-only (chỉ ghi thêm, không xóa/sửa). Nguyên tắc No Evidence – No Pay (Không bằng chứng – Không chi tiền).

UST không phải lực lượng thi công chính tại địa phương . ADG Pro mới là lực lượng thi công địa phương. EPC ADG là lực lượng tập đoàn làm 'pha dẫn đường' ở giai đoạn đầu.

Product Gate là cổng nội bộ ADG/NPD (New Product Development | phát triển sản phẩm), tách khỏi gate chính quyền địa phương.

5 Gate chuẩn hóa: Đủ điều kiện đủ tham số đủ dữ liệu mới được phép qua cổng

# 3. Vai trò chuẩn hóa

| ROLE (vai trò) | TECH_CODE | Mục tiêu | Việc phải làm | Event bắt buộc sinh | Bằng chứng số (Evidence) | KPI owner (K0–K8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Commander (Chỉ huy) | commander | Giữ hệ sống | Ra quyết định theo Gate/Kill-switch; ưu tiên House_ID state machine | SYSTEM_DECISION, GATE_PASS_FAIL | Quyết định có log + lý do | sys_kill_switch_status, gate_pass_rate |
| Data Lead (HO) | data_lead | Dữ liệu sạch | Khóa schema; quản trị Param Registry/Evidence Ledger; dedup/merge | SCHEMA_LOCKED, HOUSE_MERGE_SPLIT | Audit log + mapping bảng | shadow_coverage, evidence_pass_rate, data_fraud_rate |
| Finance Controller (HO) | finance_controller | Tiền về đúng nhịp | Đối soát; payout theo SLA; shadow pricing L3 | CASH_COLLECTED, PAYOUT_SENT, RECONCILED | Ledger + chứng từ + đối soát | fin_dso_days, vam_payout_latency_hours |
| Field Runner (On-site) | field_runner | Cầu dao tổng | Điều phối UST/ANC/ADG Pro; xử lý khiếu nại; đảm bảo SOP fallback | SOP_BREACH, COMPLAINT_OPENED/CLOSED | Biên bản + ảnh + GPS | ops_data_latency_hours, complaint_resolution_time_hours |
| UST (Đại diện thương mại xã) | ust | Chuyển đổi lead→job | Thu lead, qualify nhà, tư vấn gói; xin consent đúng quy trình | LEAD_CREATED, HOUSE_QUALIFIED, CONSENT_REQUESTED | OTP consent + evidence pack | house_id_match_rate, tcr_trust_conversion_rate |
| EPC ADG (Pha dẫn đường) | epc_adg | Tạo uy tín | Khảo sát/thi công các job đầu; chuẩn hóa quy trình để bàn giao cho ADG Pro | JOB_STARTED, QA_PASSED, HANDOVER | Evidence pack + nghiệm thu | first_time_right_rate, rework_rate |
| ADG Pro (Thợ xã đạt chuẩn) | adg_pro | Chất lượng thi công | Nhận job sau đào tạo; thi công đúng SLA; upload evidence | JOB_STARTED, EVIDENCE_UPLOADED, QA_PASSED | Ảnh trước/sau + GPS + biên bản | adgpro_pass_rate, sla_breach_rate |
| ANC/CTV (Mạng hợp tác) | anc_ctv | Tạo lead cộng đồng | Kích hoạt referral; hỗ trợ trust; nhận payout theo event | REFERRAL_CREATED, LEAD_CREATED | Bằng chứng giới thiệu + xác nhận | anc_active_nodes, referral_rate |
| Chủ nhà/Công dân | citizen | Consent & thanh toán | Đồng ý sử dụng dữ liệu; xác nhận nghiệm thu; thanh toán | CONSENT_OTP, HANDOVER_CONFIRMED, PAYMENT | OTP + chữ ký/biên bản | consent_rate, fin_dso_days |
| HSC (giai đoạn scale) | hsc | Nhân bản xã | Đóng gói xã-in-a-box; audit định kỳ; đào tạo & mở rộng | REPLICATION_PACK_READY, TRAINING_COMPLETED | Bộ tài liệu + log đào tạo | ops_replication_pack_ready_flag |

Nguyên tắc: (1) 1 xã = 1 UST chính + 1 dự phòng; (2) UST không thi công; (3) EPC ADG chỉ dùng pha đầu dẫn đường; (4) ADG Pro nhận lead sau đào tạo + cam kết; (5) mọi thao tác phải sinh Event_Log (append-only).

Mục tiêu: khóa cứng vai trò (role) để mọi Event/KPI đều có 'owner' và drill-down được về người tạo sự kiện.

# 4. Mô hình tổ chức tinh gọn (Lean Squad) và sơ đồ phối hợp

Mục tiêu tổ chức: tối ưu Fixed Cost (chi phí cố định) và chủ động Variable Cost (chi phí biến đổi).

## 4.1 Biên chế tối thiểu (đề xuất)

[Chưa xác minh] Các con số dưới đây là khung đề xuất để HĐQT nhìn cấu trúc chi phí và năng lực; sẽ chốt bằng kế hoạch ngân sách và roster thực tế.

## 4.2 Sơ đồ phối hợp (HO → HSC → Xã)

HO / War Room

├─ Commander (kiêm nhiệm)

├─ Data Lead (HO)

└─ Finance Controller (HO)

|

v

HSC (tương lai sau Pilot, quản trị đa xã)

|

v

Xã Yên Lạc (On-site)

├─ Field Runner (full-time)

├─ UST (1 chính + 1 dự phòng)

├─ EPC ADG (pha đầu/đợt cao điểm)

├─ ADG Pro (thợ địa phương đạt chuẩn)

└─ ANC/CTV/Citizen (mạng cộng đồng tạo lead)

# 5. Phương pháp quản trị: PECA và 2 giai đoạn Pilot

## 5.1 PECA (Plan – Execute/Do – Check – Act)

Plan (Lập kế hoạch): chốt mục tiêu tuần/ngày; chốt tham số Key; chốt ngưỡng kill-switch; chốt roster & vật tư.

Execute/Do (Thực thi): chạy event, tạo lead, verify House_ID, thi công theo SLA; mọi cập nhật phải đi kèm Evidence.

Check (Kiểm tra): đối soát audit log, chất lượng bằng chứng, dòng tiền; phân tích kẹt trạng thái House_ID.

Act (Hành động): sửa SOP, điều quân (EPC/ADG Pro), đổi kịch bản sale/financing, hoặc kích hoạt kill-switch.

## 5.2 Hai giai đoạn

GĐ1: Chuẩn bị tác chiến (từ nay đến D-Day 01/04/2026): checklist Go/No-Go; dựng data spine; khóa chuẩn bằng chứng; dựng tổ chức, pháp lý, công cụ.

GĐ2: Thực chiến xác thực mô hình (D+): đo sức khỏe dòng chảy (Flow Health) theo cây tham số; quản trị theo kill-switch; chứng minh khả năng nhân bản.

# 6. A1 – Xương sống dữ liệu lõi: House_ID (Data Spine)

Ghi chú: trường geo_roof_polygon_geojson có thể 'YES*' tùy giai đoạn. Gate-0 có thể cho phép dùng point trước, nhưng Gate-1 phải có polygon cho các use-case 3D/định mức.

KPI derived bắt buộc sinh từ lớp mềm: pending_consent_aging_hours, unconsented_pii_risk, evidence_pass_rate, ops_data_latency_hours. Những KPI này dùng để bật kill-switch và tick-to-pass theo Gate.

## 6.1 Lớp vật lý (Physical Layer) – 4 trường bắt buộc

Mục tiêu: định danh nhà theo chuẩn House_ID để mọi KPI/đơn hàng/drill-down đều bám được vào 1 thực thể vật lý. Thiếu 1 trong 4 trường dưới đây thì House_ID coi như chưa hợp lệ; các trường VDCD bổ sung dùng để tạo Data Product (gói dữ liệu 2D/3D/GeoJSON/API) phục vụ tính toán kỹ thuật và bán hàng.

| TECH_NAME (canonical) | Tên hiển thị (VI) | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Nguồn tạo | Rule kiểm tra (Validation) | Evidence bắt buộc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| house_id | Mã nhà (House ID) | string/uuid | YES | Sinh từ pipeline định danh | Unique; immutable (bất biến) | event_log: HOUSE_SHADOWED |
| admin_address_full | Địa chỉ hành chính đầy đủ | string | YES | UST/Runner nhập + đối soát | Không rỗng; chuẩn hóa tỉnh/huyện/xã/thôn | ảnh biển số nhà hoặc xác nhận địa bàn (nếu có) |
| geo_house_point_wgs84 | Tọa độ điểm nhà (WGS84) | lat/lon | YES | UAV/điện thoại | Nằm trong boundary xã; sai số <= ngưỡng | GPS raw + timestamp |
| geo_roof_polygon_geojson | Polygon mái (GeoJSON) | geojson | YES* | UAV/Map | Polygon hợp lệ, không tự cắt; area > 0 | Bản đồ + ảnh mái |
| evidence_pack_uri | Bộ bằng chứng số (URI) | string/uri | YES | App upload | Không cho qua (BLOCKING) nếu thiếu | Ảnh+GPS+thời gian+biên bản |
| roof_area_m2 | Diện tích mái (m2) | number | YES* | VDCD/UAV | >=0; khớp polygon | Bản đồ + log tính diện tích |
| installable_area_m2 | Diện tích lắp đặt khả dụng (m2) | number | YES* | VDCD/UAV | 0<= installable_area_m2 <= roof_area_m2 | Bản đồ + đánh dấu vật cản |
| max_pv_capacity_kwp | Công suất PV tối đa (kWp) | number | YES* | VDCD rules | >0 nếu solar_ready | Công thức từ area + module spec |
| roof_material_type | Vật liệu mái | enum | OPTIONAL | VDCD/UST | Nằm trong danh mục vật liệu | Ảnh mái + checklist vật liệu |
| roof_obstacles_json | Danh sách vật cản trên mái | json | OPTIONAL | VDCD/UAV | JSON hợp lệ | Ảnh mái + đánh dấu vật cản |
| vdcd_capture_at | Thời điểm bay/chụp (timestamp) | datetime | YES* | VDCD/UAV | Không null; trong khoảng pilot | Flight log |
| vdcd_quality_score | Điểm chất lượng gói VDCD (0-100) | int(0-100) | YES* | VDCD QA | >= ngưỡng Gate-0 | Báo cáo QA + checklist |
| vdcd_2d_pack_uri | Link gói bàn giao 2D | string/uri | YES* | VDCD deliverable | URI hợp lệ | Biên bản bàn giao |
| vdcd_3d_model_uri | Link mô hình 3D | string/uri | OPTIONAL | VDCD deliverable | URI hợp lệ nếu có 3D | Biên bản bàn giao |
| vdcd_geojson_api_url | API/URL GeoJSON bản đồ | string/uri | YES* | VDCD deliverable | URI hợp lệ | Biên bản bàn giao |

## 6.2 Lớp mềm (Soft Layer) – trường cần có trước khi ra quân

Mục tiêu: khóa các điều kiện 'được phép triển khai' (Gate-0) và các biến điều khiển rủi ro (consent, chính quyền, cộng đồng, tài chính, nhân sự). Các trường dưới đây cho phép Dashboard ra lệnh (Go/No-Go, Kill-switch) thay vì chỉ nhìn số cho đẹp.

| TECH_NAME | Tên hiển thị (VI) | Kiểu | Editable (sửa tay)? | Mô tả lõi | Nguồn | Rule/Gate | Liên quan KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| consent_status | Trạng thái đồng ý (Consent) | enum | NO (event-driven) | pending/consented/revoked | event_log | Gate-1: consent_rate; Kill: unconsented_pii_risk | consent_rate |
| gov_coordination_packet_id | Mã gói phối hợp chính quyền | string | YES | Gói giấy tờ/biên bản làm việc | gov_docs | Gate-0 must-pass | gov_readiness |
| top_gov_shield_status | Trạng thái 'chống tuýt còi' cấp trên | enum | YES | ready/partial/missing | gov_docs | Gate-0 must-pass | gov_safety |
| community_touchpoints_json | Điểm chạm cộng đồng | json | YES | Event/loa/xóm/nhóm Zalo… | ops_log | Theo kế hoạch truyền thông | lead_citizen_org_rate |
| trust_signals_json | Tín hiệu tin cậy | json | YES | uy tín thợ, chứng chỉ, công trình mẫu | qa_log | No evidence-no pay | tcr_trust_conversion_rate |
| lead_source_tag | Nguồn lead chính | string | YES | app/ust/anc/ctv/citizen | lead_master | Theo dõi mix nguồn | lead_platform_rate |
| risk_flags_json | Cờ rủi ro | json | NO (derived) | fraud/complaint/consent-risk… | risk_engine | Kill-switch panel | data_fraud_rate |
| product_eligibility_status | Đủ điều kiện sản phẩm | enum | NO (derived) | solar_ready/door_ready/unknown… | rules+house features | Product gate | close_rate |
| financing_readiness_status | Sẵn sàng tài chính | enum | NO (derived) | ready/pending/rejected | loan_app | Gate-1 monitoring | bank_approval_rate |
| house_tag_list_json | Danh sách tag nhà | json | YES | gồm build stage tags | house_master | Chuẩn tag; không tự chế | segment_kpis |
| house_build_stage | Giai đoạn xây dựng | enum (derived) | NO | existing/pre_build/under_construction/renovating | derived from tags | Phân khúc & cross-sell | l2_cross_sell_rate |
| data_last_verified_at | Ngày xác minh gần nhất | datetime | NO (event-driven) | giải bài toán data decay | event_log | Gate-1.5 | data_freshness_score |
| data_expiry_date | Ngày hết hạn dữ liệu | date | NO (derived) | expiry theo policy | rules | Gate-1.5 | data_freshness_score |
| vdcd_contract_status | Trạng thái hợp đồng VDCD | enum | YES | draft/signed/expired. Dùng để kiểm soát 'được phép' thu thập và bàn giao dữ liệu. | legal+vendor | Gate-0 must-pass nếu dùng VDCD | sys_schema_locked_flag |
| vdcd_delivery_status | Trạng thái bàn giao gói VDCD | enum | YES | pending/partial/delivered/accepted. Gắn với biên bản nghiệm thu data. | vdcd_qa | Gate-0: phải có 'delivered' cho batch go-live | data_shadow_coverage_pct |
| fin_pilot_capex_budget_vnd | Ngân sách CAPEX pilot (VND) | number | YES | Chi phí đầu tư (mua sắm công cụ, thiết bị, nền tảng, setup ban đầu) cho xã pilot. | finance_plan | Gate-0: phải chốt trước D-14 | pilot_investment_budget_vnd |
| fin_pilot_opex_budget_vnd | Ngân sách OPEX pilot (VND) | number | YES | Chi phí vận hành (lương, event, vận chuyển, MKT, hỗ trợ) cho giai đoạn pilot. | finance_plan | Gate-0: phải chốt trước D-14 | net_cash_burn_weekly |
| fin_pilot_working_capital_buffer_vnd | Dự phòng vốn lưu động (VND) | number | YES | Kho tiền dự phòng để tránh gãy dòng tiền khi DSO kéo dài hoặc payout cần trả nhanh. | finance_plan | Gate-0: phải chốt + có bằng chứng nguồn tiền | dso_days |
| fin_os_pct_default | Tỷ lệ OS mặc định (pilot) | pct(0-100) | YES | Tỷ lệ chi phí OS (vận hành + MKT) mặc định dùng cho mô phỏng (pilot chọn 2%). | param_registry | Dùng cho Simulator; không phải Gate | net_cash_burn_weekly |
| hr_field_runner_fte_count | Số Field Runner FTE | int | YES | Bộ máy thực địa: tối thiểu 1 người full-time để làm 'cầu dao tổng'. | hr_roster | Gate-0: >=1 | field_runner_efficiency |
| hr_ust_primary_count | Số UST chính | int | YES | Mỗi xã 1 UST chính. | hr_roster | Gate-0: =1 | ust_on_duty_rate |
| hr_ust_backup_count | Số UST dự phòng | int | YES | Mỗi xã 1 UST dự phòng để thay/thi đấu. | hr_roster | Gate-0: =1 | ust_on_duty_rate |
| hr_adgpro_team_count | Số team ADG Pro đạt chuẩn | int | YES | Số đội thợ địa phương đã đào tạo, được phép nhận job. | training_log | Gate-0: >= ngưỡng tối thiểu | adgpro_active_count |
| hr_epc_adg_team_count_phase0 | Số team EPC ADG pha đầu | int | YES | Lực lượng tập đoàn hỗ trợ các job đầu để dẫn đường. | ops_roster | Gate-0: >=1 trong pha 0 | epc_adg_active_count |
| hr_ops_clerk_count | Số nhân sự nhập liệu dự phòng | int | YES | Nhân sự trực nhập liệu khi manual fallback xảy ra. | ops_roster | Gate-0: >=2 | ops_fallback_breach_count |

Nguyên tắc PII: không lưu PII khi chưa có consent. Nếu cần xử lý, dùng PII zone riêng; non-PII zone chỉ giữ cờ/định danh ẩn danh (hash/pointer).

Lớp mềm là các thuộc tính cần có 'trước khi ra quân' để kiểm soát consent, rủi ro, và readiness bán hàng. Một phần là field lưu trong house_master, phần còn lại là KPI/derived tính từ Event_Log.

Lớp vật lý là 'tối thiểu để định danh nhà' và để mọi KPI drill-down được. Thiếu 1 trong 4 trường này thì House_ID chưa được coi là hợp lệ.

A1 là 'map chỉ đường' cho toàn bộ tham số còn lại: nếu A1 thiếu hoặc bẩn, mọi KPI doanh thu đều là ảo.

# 7. Khung tham số lõi (Parameter Tree) để quản trị toàn trình

Cây tham số dưới đây là khung CHỐT. Mỗi node có thể drill-down trên Web/Streamlit: xem công thức, nguồn dữ liệu, bằng chứng, owner, ngưỡng kill-switch.

## 7.1 Sơ đồ cây (K0–K8) – có giải nghĩa Việt hóa

K0. DATA SPINE – HOUSE_ID STATE MACHINE (Xương sống dữ liệu)

K0.1 Inventory (Kho House_ID)

- data_shadow_coverage_pct: độ phủ House_ID nháp (L0)

- data_verified_l2_count: số House_ID đã xác thực (L2)

- consent_rate: tỷ lệ đồng ý

- pending_consent_aging_hours: giờ chờ consent (cảnh báo >48h)

- unconsented_pii_risk: rủi ro PII chưa consent [KILL]

K0.2 State Transitions (Dòng chảy trạng thái)

- state_transition_latency: thời gian chuyển trạng thái

- stuck_rate_critical: tỷ lệ kẹt tại nút thắt

K0.3 Data Integrity (Liêm chính dữ liệu)

- dedup_merge_rate: tỷ lệ xử lý trùng/merge

- data_fraud_rate: gian lận ảnh/GPS [KILL]

K0.4 Evidence Protocol (Kỷ luật bằng chứng)

- evidence_pass_rate: % job đủ bằng chứng (No Evidence–No Pay)

K1. LEAD ENGINE (Máy tạo lead sạch)

K1.1 Lead Mix (Cơ cấu nguồn lead)

- lead_platform_rate: % lead do nền tảng mang về (key #1)

- lead_citizen_org_rate: % lead tự nhiên từ người dân (key #2)

- lead_source_ctv_rate: % lead từ CTV (key #2)

- referral_rate: % lead từ UST/ADGPRO/giới thiệu

K1.2 Lead Validity (Chất lượng lead)

- lead_valid_rate: % lead thật

- house_id_match_rate: % lead gắn House_ID ngay

K1.3 Conversion (Chuyển lead → job)

- tcr_trust_conversion_rate: % job / valid lead

- lost_reason_distribution_json: lý do trượt

K2. OPS & NETWORK HEALTH (Vận hành & sức khỏe mạng)

K2.1 Local Growth Engine (Động cơ địa phương)

- ust_on_duty_rate: UST có 'on-duty' theo ngày/tuần (vì chỉ 1 UST)

- ust_productivity: touch/lead/day (năng suất UST)

- anc_active_nodes: số node ANC hoạt động

- ctv_active_count: số CTV hoạt động

- citizen_active_count: số người dân tham gia (referral/attend event)

- epc_adg_active_count: số đội EPC ADG đang 'pha đầu'

- adgpro_active_count: số ADG Pro đạt chuẩn đang nhận job

K2.2 Delivery Quality (Chất lượng thi công)

- epc_first_time_right: làm đúng ngay lần đầu

- rework_rate: tỷ lệ làm lại [KILL theo ngưỡng]

- sla_breach_rate: tỷ lệ trễ SLA

- adgpro_pass_rate: % thợ vượt chuẩn đào tạo

K2.3 Supply Chain (Chuỗi cung ứng)

- supply_time_lag_days: độ trễ vật tư

- stockout_rate: tỷ lệ đứt hàng

- cancel_rate_post_close: % hủy sau chốt (chống 'đơn ảo')

K3. SALES, PRICING & FINANCING (Chốt đơn, giá và gói vay)

- close_rate: tỷ lệ chốt (lead→cọc/đơn)

- avg_order_value_vnd (AOV): giá trị đơn trung bình

- discount_rate: tỷ lệ giảm giá (chống đẩy GMV bằng 'cắt máu')

- financing_penetration: % đơn có vay

- bank_approval_rate: % hồ sơ vay được duyệt

- bank_approval_time_hours: thời gian bank duyệt

- l1_margin_per_job: biên L1 (chênh lệch giá sản phẩm lõi)

- l2_cross_sell_rate: tỷ lệ bán thêm theo House_ID (Bếp/cửa/sản phẩm phù hợp)

K4. CASH & INCENTIVE (Dòng tiền & khuyến khích)

- fin_dso_days: số ngày thu tiền (Days Sales Outstanding) [KILL theo ngưỡng]

- prepaid_rate: tỷ lệ đặt cọc/thanh toán trước

- vam_payout_latency_hours: độ trễ chi trả thưởng

- ust_working_capital_turnover_days: vòng quay vốn UST

- adgpro_wallet_share: % thu nhập thợ đến từ ADG (độ 'gắn sống')

K5. TECH & ADOPTION – ZALO MINI APP (Công nghệ và độ bám)

K5.1 Core Force (UST + Field Runner) – 'Sống trên App'

- ust_dau_rate: tỷ lệ UST active hàng ngày [KILL nếu bỏ app]

- action_per_session: số thao tác thực/phiên

K5.2 Execution Force (ADG Pro/EPC) – 'Làm trên App'

- evidence_upload_compliance: % job upload bằng chứng tại hiện trường

- training_app_completion: % hoàn thành đào tạo trên app

K5.3 Extension Force (ANC/CTV) – 'Kiếm tiền trên App'

- lead_submission_share: % lead nhập qua app (không chat tay)

- wallet_view_frequency: tần suất vào xem ví/hoa hồng

K5.4 End User (Chủ nhà) – 'An tâm trên App'

- consent_via_app_rate: % consent qua QR/app

- warranty_lookup_rate: % tra cứu bảo hành/House_ID

K6. GOVERNANCE & SAFETY (Chính quyền & an toàn xã hội)

K6.1 Top Gov Shield (Bảo trợ thượng tầng)

- top_gov_endorsement_status: văn bản/chỉ đạo huyện/tỉnh

K6.2 Local Gov Execution (Thực thi cấp xã)

- gov_support_score: điểm phối hợp xã (1–5)

- permit_approval_latency_days: độ trễ xin phép (treo biển/event/thi công)

K6.3 Social Safety (An toàn xã hội)

- complaint_resolution_time_hours: thời gian xử lý khiếu nại

- crisis_alert_count: số vụ đỏ (tin đồn/khủng hoảng) [KILL]

K7. PRODUCT GATE – INTERNAL ADG/NPD (Cổng sản phẩm nội bộ)

- gate_checklist_pass_rate: % checklist qua gate trước mở bán

- launch_blocker_count: số lỗi blocker chưa đóng

K8. RESOURCE & EFFICIENCY (Nguồn lực, ngân sách, hiệu quả)

- pilot_investment_budget_vnd: tổng đầu tư cho xã (CAPEX/OPEX)

- headcount_total_fte: tổng nhân sự FTE (full-time equivalent)

- direct_cost_per_id: chi phí trực tiếp tạo 1 House_ID sạch

- yield_per_id: doanh thu trung bình/1 ID đã verify

- net_cash_burn_weekly: tiền mặt đốt mỗi tuần [KILL]

- epc_utilization: hiệu suất sử dụng EPC ADG

- field_runner_efficiency: job/lead quản lý trên 1 Field Runner

# 8. Ba bản vá cuối cùng (A/B/C) đã chốt để tránh sai hệ thống

A) Verified_NoConsent_Count: thay bằng unconsented_pii_risk (KILL-SWITCH) và pending_consent_aging_hours (giờ chờ consent; >48h cảnh báo/ép xin consent hoặc xóa). Nguyên tắc: không lưu PII khi chưa consent.

B) ADGPro_Churn_Rate: thay bằng adgpro_wallet_share (tỷ trọng thu nhập từ ADG trong tổng thu nhập thợ).

C) Cost_per_Verified_ID: tách thành direct_cost_per_id (chi phí trực tiếp tạo ID sạch) và yield_per_id (doanh thu/ID đã verify).

# 9. Hai câu hỏi HĐQT hay hỏi nhất: 'Tốn bao nhiêu?' và 'Cần bao người?'

[Chưa xác minh] Chưa có số ngân sách chính thức trong dữ liệu đầu vào của cuộc trao đổi này. Dưới đây là khung trình bày chuẩn để điền số và gắn bằng chứng.

# 10. Chứng minh mô hình UST/ADG Pro 'có lãi và an toàn' (2026)

Pilot không chỉ chứng minh GMV, mà phải chứng minh 'đơn vị chiến đấu' (UST + ADG Pro) sống được, không rủi ro pháp lý/xã hội, và không phá dòng tiền.

UST có lãi: đo thu nhập ròng/tuần, payout latency, vòng quay vốn (ust_working_capital_turnover_days), và năng suất (ust_productivity).

ADG Pro có lãi: đo thu nhập/job, tỷ lệ job đều, và adgpro_wallet_share (độ gắn kết).

An toàn: unconsented_pii_risk = 0; data_fraud_rate trong ngưỡng; complaint_resolution_time_hours đạt SLA; gov_support_score ổn định; permit_approval_latency_days không kéo dài.

Chống 'thắng báo cáo': mọi số đều phải có Evidence; audit append-only; kill-switch rõ.

# 11. Lộ trình chuyển hóa thành Web/Streamlit cho HĐQT

Param Explorer: xem cây tham số K0–K8; click node để thấy định nghĩa, công thức, owner, ngưỡng kill-switch.

Evidence Viewer: xem Evidence Ledger theo tham số (ảnh/GPS/biên bản/sao kê).

Scenario Engine: Base/Stress (tắc tiền, thiếu vật tư, chính quyền chậm, gian lận tăng) và mô phỏng tác động lên House_ID state machine và dòng tiền.

Sa bàn chiến trường (War-room Simulator): chạy kịch bản theo ngày/tuần, bơm event, điều quân EPC, đo phản ứng cộng đồng.

| Vai trò (VI ¦ EN) | Mô tả ngắn (thực chiến) |
| --- | --- |
| UST (Local Trade Rep ¦ Đại diện thương mại địa phương) | 1 UST chính + 1 UST dự phòng/xã. Nhiệm vụ: chạm dân, phối hợp địa phương, dẫn dắt cộng đồng, kích hoạt lead, giữ nhịp vận hành, có thể tham gia thi công 1 phần nếu đạt tiêu chí ADG Pro |
| EPC ADG (Central EPC Force ¦ Lực lượng EPC tập đoàn) | Làm các công trình đầu tiên để 'dẫn đường, tạo uy tín, khóa chuẩn'; xử lý ca khó; dựng SOP (Standard Operating Procedure ¦ quy trình chuẩn) và chuẩn bằng chứng. |
| ADG Pro (Local Pro Force ¦ Thợ địa phương đạt chuẩn) | Thợ tại xã. Chỉ nhận bàn giao lead sau đào tạo + cam kết tiêu chuẩn; chịu SLA, bị VAM thưởng-phạt theo chất lượng/rủi ro. |
| ANC (Agent Network Cooperation ¦ Mạng lưới cộng tác/đại lý hợp tác) | Cơ chế hợp tác tạo lead và chia lợi ích theo event. |
| VAM (Variable Adjustment Mechanism ¦ Cơ chế thưởng-phạt biến thiên) | Thưởng/phạt gắn SLA, audit, chất lượng, rủi ro. |
| Field Runner (On-site Full-time ¦ Nhân sự thực địa toàn thời gian) | Cầu dao tổng tại xã: quản lý quan hệ xã, thúc tiến độ, kỷ luật bằng chứng, kéo UST/CTV/ADG Pro lên nền tảng. |
| HSC (Hub Service Center ¦ Trung tâm dịch vụ cụm) | Chưa áp vào Pilot; là lớp tổ chức mở rộng sau Pilot để quản trị đa xã (điều phối nguồn lực, chất lượng, tài chính, an toàn). |

| Layer | Vai trò | Số lượng (đề xuất) | Nhiệm vụ chính |
| --- | --- | --- | --- |
| War Room/HO | Commander (kiêm nhiệm) | 1 | Chỉ huy tổng; quyết định Go/No-Go; kích hoạt kill-switch. |
| War Room/HO | Data Lead (HO) | 1 | Data spine; House_ID state machine; evidence ledger. |
| War Room/HO | Finance Controller (HO) | 1 | Dòng tiền, DSO, payout; burn rate; kiểm soát chi. |
| On-site | Field Runner (full-time) | 1 | Quan hệ xã, kỷ luật vận hành, thúc tiến độ, kiểm soát bằng chứng. |
| On-site | UST chính | 1 | Đại diện thương mại địa phương. |
| On-site | UST dự phòng | 1 | Dự phòng/thách đấu; thay khi UST chính gãy. |
| Network | ADG Pro (thợ đạt chuẩn) | 8-10 team, 1 team 3-5 nhân sự | Thi công theo job; gắn SLA. |
| Network | CTV/ANC nodes | Tùy mở rộng | Giới thiệu lead; kích hoạt cộng đồng. |
| Central (đi theo đợt) | EPC ADG + Liaison | Theo pha | Pha dẫn đường + đợt cao điểm; chuyển giao chuẩn cho ADG Pro. |

| Trường lõi | Định nghĩa | Vì sao quan trọng | RACI (A/R) | PECA: phương án xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| House_ID (ID mái nhà/hộ) | Định danh duy nhất cho 1 mái/hộ | Tránh trùng nhà; gắn toàn bộ vòng đời | Data Lead (A) / Data Ops (R) | Dedup/Merge theo chuẩn; audit append-only |
| Địa chỉ hành chính (Admin Address) | Xã–thôn–xóm–số nhà; chuẩn hóa | Định tuyến UST/CTV; đối soát địa bàn | Field Runner (A) / UST (R) | Chuẩn hóa theo danh mục địa bàn; khóa chuẩn tên thôn |
| Tọa độ không gian (Polygon/Point) | Polygon mái + Point đại diện | Tính diện tích/công suất; map routing | Data Lead (A) | Đối soát Google Maps; flag sai lệch GPS |
| Bằng chứng hiện trường (Evidence Pack) | Ảnh 2D/3D, hiện vật trên mái, góc chụp chuẩn | No Evidence–No Pay; chống gian lận | Risk Lead (A) / Tech Lead (R) | Bắt buộc upload qua app; audit ảnh/GPS |

| Nhóm trường mềm | Mô tả ngắn |
| --- | --- |
| Consent_Status (Trạng thái đồng ý) | Chưa xin/Đang chờ/Đã đồng ý/Đã từ chối; kèm pending_consent_aging_hours (giờ chờ). |
| Gov_Coordination_Packet (Hồ sơ phối hợp chính quyền) | MoU/MoM/biên bản họp; đầu mối xã; lịch họp; permit status; permit_approval_latency_days. |
| Top_Gov_Shield (Bảo trợ thượng tầng) | Văn bản/chỉ đạo huyện/tỉnh; người bảo trợ; nhịp phối hợp. |
| Community_Touchpoints (Điểm chạm cộng đồng) | Trưởng thôn/tạp hóa/CTV; nhóm Zalo; lịch loa truyền thanh; kịch bản event. |
| Trust_Signals (Tín hiệu niềm tin) | Lý do quan tâm, rào cản; lịch sử khiếu nại; warranty lookup; FAQ version. |
| Lead_Source_Tag (Nhãn nguồn lead) | Platform / Citizen / CTV / ANC / UST; ưu tiên đo Platform và Citizen+CTV. |
| Risk_Flags (Cờ rủi ro) | Tin đồn/khiếu nại/công trình nhạy cảm; crisis_alert_level; complaint_resolution_time. |
| Product_Eligibility (Đủ điều kiện sản phẩm) | Tech qualified; ảnh/đạc đủ; qua gate nội bộ NPD trước mở bán. |
| Financing_Readiness (Sẵn sàng gói vay) | Hồ sơ vay; approval rate; bank approval time; lý do trượt. |

| Hạng mục | Nội dung | Bằng chứng/nguồn | Loại chi phí |
| --- | --- | --- | --- |
| Data acquisition & chuẩn hóa House_ID | Bay drone/chuẩn hóa dữ liệu/QA | Báo giá VDCD + nghiệm thu data | Variable |
| EPC ADG pha đầu | Điều quân EPC, tool, di chuyển | Roster + biên bản bàn giao SOP | Variable |
| Zalo Mini App & vận hành tech | Dev/ops, server log, audit tool | Release note + uptime report | Fixed/Shared |
| Event & community activation | Sự kiện, vật phẩm, truyền thông | Event plan + hóa đơn | Variable |
| Incentive (ANC/VAM/CTV) | Thưởng theo event/SLA | Audit log + payout log | Variable |
| Finance & working capital | Độ trễ tiền về, dự phòng dòng tiền | Bank statement | Risk buffer |
| Risk & social safety | RRT, xử lý khiếu nại, truyền thông | Ticket log + biên bản xử lý | Variable |

# PHỤ LỤC: BẢN VÁ 18 LỖI LOGIC (Integrated Patch v2.0)

Mục tiêu: chuẩn hoá hệ đo (KPI), dữ liệu (Data Spine), và cơ chế cảnh báo/kill-switch (cầu dao ngắt khẩn) để OK Computer chạy mô phỏng và đối soát giống thực tế.

## Tác động lên tài liệu này

P0-02 – Temporal Paradox (nghịch lý giờ làm)

P0-05 – PII Kill-switch Paradox (nghịch lý PII-consent)

P1-09 – Evidence Format Chaos (bằng chứng tự do)

P1-10 – Rework Not Captured (thiếu dấu làm lại)

P1-12 – Unauthorized Actor (người không hợp lệ vẫn tạo event)

P1-13 – Missing Handover Audit (thiếu bàn giao Field Runner)

P2-17 – Payload No Schema Validation (payload không validate)

P2-18 – Roster History Missing (roster không có lịch sử hiệu lực)

## Bản vá PARAM MASTER V4.1 (đã chốt)

Thay Verified_NoConsent_Count bằng Unconsented_PII_Risk (kill-switch) và Pending_Consent_Aging (giờ chờ consent). Nguyên tắc: không lưu PII khi chưa consent.

Thay ADGPro_Churn_Rate bằng ADGPro_Wallet_Share (tỷ trọng thu nhập từ ADG trong tổng thu nhập thợ).

Tách Cost_per_Verified_ID thành Direct_Cost_per_ID (chi phí trực tiếp tạo ID sạch) và Yield_per_ID (doanh thu trung bình/ID đã verify).

## Danh sách 18 lỗi logic đã vá

| ID | Nhóm | Tên lỗi | Triệu chứng | Cách vá (tóm tắt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | Event lifecycle | Phantom Job / Duplicate Event (sự kiện lặp) | Sự kiện quan trọng bị ghi lặp vì idempotency_key (chống lặp) không bắt buộc hoặc retry mạng. | Cưỡng chế idempotency theo event_code; thiếu key -> EVENT_REJECTED; metric phantom_event_rate. |
| P0-02 | Formula/Threshold | Temporal Paradox (nghịch lý giờ làm) | Lead time/SLA bị tính theo đồng hồ thực (wall-clock) bao gồm cuối tuần/ngày nghỉ -> cảnh báo/kill-switch nhầm. | Tính theo business hours (giờ làm việc) + lịch nghỉ; ưu tiên reference_time trong payload_json. |
| P0-03 | State machine | State Violation Silent (nhảy trạng thái im lặng) | Transition House_ID sai (vd shadow→claimed) bị bỏ qua hoặc không để lại dấu giải thích. | State registry (máy trạng thái) + event STATE_TRANSITION_VIOLATED để drill-down nguyên nhân. |
| P0-04 | Finance | Finance Audit & Reconcile Gaps (thiếu vết và đối soát) | Split rule thay đổi không log; split fail không có event; sai số làm tròn/VAT; nguy cơ double payout nếu split nhiều lần. | Event SPLIT_RULE_UPDATED + checksum; SPLIT_PAYMENT_FAILED; normalize allocation; lock txn; metric split_failure_rate & fin_reconcile_diff. |
| P0-05 | Privacy/PII | PII Kill-switch Paradox (nghịch lý PII-consent) | Nguyên tắc không lưu PII khi chưa consent nhưng lại cần đo unconsented_pii_risk/pending_consent_aging. | Shadow-flag: chỉ lưu pii_present_flag + pii_ingested_at (không PII); aging>48h chưa consent -> purge + event PII_PURGED; kill-switch theo Unconsented_PII_Risk. |
| P1-06 | Taxonomy | Taxonomy Drift & Unknown Event (event lạ bị bỏ qua) | Event_code mới chưa register/có alias rời rạc -> KPI/simulator bỏ qua silently. | Alias registry + UNKNOWN_EVENT_CODE_DETECTED + quarantine; metric unknown_event_code_rate + alert. |
| P1-07 | Simulator | Causal Cycle (vòng lặp nhân quả) | Causal graph có cycle -> simulator infinite loop/timeout. | Cycle detection (DFS/networkx) + auto-break edge lag dài nhất + metric cycle_detected_count. |
| P1-08 | Simulator | Lag Unit Inconsistent (đơn vị lag lẫn lộn) | Lag không rõ giờ/ngày/tuần -> propagate sai timeline, dự báo sai. | Bắt buộc lag_unit; normalize về hours; metric lag_unit_normalization_error. |
| P1-09 | Evidence | Evidence Format Chaos (bằng chứng tự do) | evidence_refs free-text -> không kiểm tra integrity (checksum/kích thước/thời điểm), audit fail. | Chuẩn format URI¦hash¦metadata; sai format -> EVIDENCE_FORMAT_INVALID; metric evidence_format_valid_rate. |
| P1-10 | Evidence/Ops | Rework Not Captured (thiếu dấu làm lại) | Thiếu event reject/correct -> FTR (làm đúng ngay) bị tô hồng, không đo rework. | EVIDENCE_REJECTED + EVIDENCE_CORRECTED; metric rework_evidence_rate/FTR. |
| P1-11 | Finance/Ops | DSO Inflexible Kill (DSO cứng nhắc) | Kill-switch DSO không phân biệt lỗi nội bộ vs ngân hàng/khách quan. | Tách dso_internal_latency vs dso_bank_latency; kill chỉ theo internal; bank latency chỉ warning/throttle. |
| P1-12 | HR/Access | Unauthorized Actor (người không hợp lệ vẫn tạo event) | actor_role/actor_id không khớp roster active tại thời điểm event -> thưởng/phạt sai. | Roster validity (valid_from/to) + UNAUTHORIZED_ACTOR_DETECTED; metric unauthorized_actor_rate. |
| P1-13 | HR/Ops | Missing Handover Audit (thiếu bàn giao Field Runner) | Field Runner đổi/nghỉ không có dấu -> coverage gap không truy vết. | HR_STATUS_CHANGED/FIELD_RUNNER_HANDOVER + metric runner_handover_compliance_rate. |
| P2-14 | Simulator | Weight Without Confidence (trọng số không có độ tin cậy) | Weight chỉ là giả định, thiếu khoảng tin cậy -> người xem không biết độ chắc. | Thêm confidence_lower/upper + data_source; hiển thị band dự báo. |
| P2-15 | Simulator | No Stress Test Mode (thiếu kịch bản xấu) | Không có stress scenarios -> không biết điểm gãy hệ thống. | stress_test_scenarios (Bank freeze, Supply choke, Fraud spike...) + metric break_even_point_days. |
| P2-16 | Evidence | Evidence Type Missing (thiếu phân loại bằng chứng) | Không taxonomy evidence type -> drill-down chậm, risk scoring khó. | evidence_type_taxonomy + prefix type (img/video/pdf/api) trong evidence_refs; metric evidence_type_mix. |
| P2-17 | Security/Data | Payload No Schema Validation (payload không validate) | payload_json không schema validation -> dữ liệu bẩn/tiêm trường lạ. | payload_schema + metric payload_validation_error_rate; reject/quarantine payload sai. |
| P2-18 | HR/Data | Roster History Missing (roster không có lịch sử hiệu lực) | Roster chỉ là snapshot hiện tại -> không audit được ai active lúc event xảy ra. | HR roster thêm valid_from/valid_to (trong file registry/CSV, không đổi schema DB); metric roster_coverage_gap_hours. |

## Từ điển thuật ngữ (English → Việt)

Event (sự kiện): Một bản ghi hành động xảy ra (vd LEAD_CREATED), dùng để dựng lại dòng thời gian.

Event sourcing (ghi sổ sự kiện): Lấy chuỗi sự kiện làm nguồn sự thật thay vì chỉ lưu trạng thái cuối.

Append-only (chỉ ghi thêm): Không sửa/xóa record cũ; mọi thay đổi là thêm sự kiện mới.

Idempotency (chống lặp): Gửi cùng yêu cầu nhiều lần nhưng hệ chỉ ghi 1 lần, tránh nhân đôi.

State machine (máy trạng thái): Tập trạng thái + quy tắc chuyển trạng thái hợp lệ.

Taxonomy (phân loại chuẩn): Bảng mã chuẩn cho event/evidence để đo KPI nhất quán.

Registry (sổ đăng ký quy tắc): File cấu hình chuẩn (YAML/CSV) khai báo rule, ngưỡng, mapping.

Quarantine (cách ly): Đưa dữ liệu lạ vào vùng riêng để kiểm tra trước khi nhập hệ.

Kill-switch (cầu dao ngắt khẩn): Ngưỡng vượt là ngắt/giảm tải để tránh vỡ hệ.

SLA (cam kết mức dịch vụ): Mốc thời gian/tiêu chuẩn phải đạt, dùng phạt-thưởng.

PII (thông tin định danh cá nhân): Dữ liệu nhận diện người (tên, số ĐT, CCCD...).

Consent (sự đồng ý): Chủ thể cho phép thu thập/lưu PII.

DSO (Days Sales Outstanding, số ngày thu tiền): Độ trễ từ phát sinh doanh thu đến khi tiền về.

Causal graph (đồ thị nhân quả): Mạng các quan hệ nguyên nhân-kết quả dùng mô phỏng.

Lag (độ trễ): Khoảng thời gian từ nguyên nhân đến tác động (giờ/ngày).

Confidence interval (khoảng tin cậy): Khoảng giá trị dự báo có xác suất bao phủ nhất định.

Stress test (kiểm tra kịch bản xấu): Chạy mô phỏng với giả định xấu để tìm điểm gãy.

Schema validation (kiểm tra khuôn dữ liệu): Đối chiếu payload với cấu trúc chuẩn để chặn dữ liệu bẩn.

Audit trail (vết kiểm toán): Dấu vết ai làm gì lúc nào để truy cứu/đối soát.

## Ghi chú triển khai cho OK Computer

Ưu tiên mô hình Event sourcing (ghi sổ sự kiện) + Append-only (chỉ ghi thêm). Mọi sửa đổi rule phải có event/audit trail.

State machine (máy trạng thái) là KPI lõi tầng HĐQT: House_ID state machine trước GMV.

Các kill-switch tối thiểu: Fraud spike (tăng gian lận), DSO internal (trễ thu tiền nội bộ), crisis (khủng hoảng), burn (đốt tiền), consent-risk (rủi ro PII/consent).